****

**แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**(พ.ศ.2561 - 2565)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**(ระหว่างตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง**

**อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

**คำนำ**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) เป็นกระบวนการการติดตามผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งทางราชการจะมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและทราบผลการติดตาม ซึ่งในหนังสือฉบับนี้จะประกอบไปด้วย โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานและผลการติดตามและประเมินผลว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมากน้อยเพียงใด

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือฉบับนี้ในการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1** บทนำ 1

**ส่วนที่ 2** วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 14

**ส่วนที่ 3** ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 18

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของ อปท. 19

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงาน ของ อปท. 20

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 22

สรุปผลในการปฏิบัติงานของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 42

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 43

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 43

-1-  **ส่วนที่** 1

**บทนำ**

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการคือ

1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร

3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา

4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ

5) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

­ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“**ระบบติดตาม**”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานการติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหาก

โครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน(cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่าย

-2-

สูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด **“การประเมินผล”** นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาจากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) กำหนดว่าผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต. รอบเมือง เป็นไปด้วยความ

ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.รอบเมือง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.รอบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - กันยายน 2565) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล**

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ

-3-

ประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environmentsor contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementationprocess) การประเมินผลิตนโยบาย (policyoutputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

**2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้ จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการ รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานทางการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม กฎหมาย

และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ

ที่จะให้เงินอุดหนุน

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผน พัฒนาท้องถิ่น

ที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงิน อุดหนุน

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้ง งบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณราย จ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้ง วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า

-4-

ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรือ อุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และ ความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง คุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ ในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่าง สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลง ให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้

จะถูกค้นพบ

เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

2) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน

3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

4) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

5) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน

6) เพื่อการพัฒนาแผนงาน

7) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

8) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

9) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

**4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

-5-

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29

ขั้นตอนที่ 3

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (4) หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนที่ 4

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 “(3) กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

-6-

**ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ดำเนินการติดตามและ**

**ประเมินผลแผนพัฒนา**

**รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี**

-7-

**5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทาง ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

5.1กรอบเวลา (time &timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง

(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ(processevaluation)

มีรายละเอียดดังนี้

5.1.1 กรอบเวลา (time &timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

5.1.2 ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง

ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

5.1.3 ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

-8-

5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ใน

การอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

- ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

โดยมุ่งให้เกิดความเป็นธรรม ความชอบธรรม ความเสมอภาคของบุคคลในสังคม สิทธิเสรีภาพความยุติธรรมตามระบบ กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

* ด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

- ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

- ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์จัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำราย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเลียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

* ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

5.1.5 ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

-9-

5.1.6 ประสิทธิผล (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

5.1.7 ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

5.1.8 การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจาก อบต.บางส่วนติดเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

5.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

5.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

⮚ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา

⮚ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

5.4 ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

5.5 สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

5.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

5.7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

5.8 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

-10-

**6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ

2 ประการ ดังนี้

6.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้

6.1.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

6.2.2 ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น)

6.3.3 ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

6.3.4เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา

เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา

เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล

โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

6.3.5 กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจ

ดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่

สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

(data analysis)

**6.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล**

6.2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมา

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล

จากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

-11-

6.2.2 วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่การเบิกจ่าย และสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E- Plan) รวมทั้งข้อมูลจากระบบบัญชี (E-Laas)

**7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท. ดังนี้

7.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ

ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

7.2 การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

**8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

8.1 ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

8.2 เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน

การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8.3 ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการ

เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

8.4 ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าว

เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

8.5 ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก

สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

8.6 ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)

อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-12-

8.7 ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล

ของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ *(*ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

8.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

8.9 การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร

จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

**9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง**

เลขที่ 161/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1) นายวุฒิเดช ยิ่งกำแหง สมาชิกสภา อบต. ประธานกรรมการ

2) นางวิไลวรรณ อาวรณ์ สมาชิกสภา อบต. กรรมการ

3) นายกิตติศักดิ์ จันทร์ทอง สมาชิกสภา อบต. กรรมการ

4) นายฉัตรชัย นวลนุกูล ผู้แทนประชาคมทองถิ่น กรรมการ

5) นางพรรณรัตน์ อุตรมาตย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ

6) ตัวแทน รพสต.บ้านแก่นทราย ผู้แทนส่วนราชการกรรมการ กรรมการ

7) ตัวแทนเกษตรประจำตำบลรอบเมือง ผู้แทนส่วนราชการกรรมการ กรรมการ

8) นายสนิท สุ่มมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

9) นายกรสิทธิ์ อรรคคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

10) หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

11) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ

12) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ

13) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เลขานุการ/กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

-13-

ท้องถิ่นทรายโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามคำสั่งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่ 197 /2560 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

อนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1) นางกิตติมา แก้วกิตติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานอนุกรรมการ

2) นายพิชพล ชินเพ็ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ อนุกรรมการ

3) นายทรงวุฒิ จังพาณิชกุล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อนุกรรมการ

4) นายพิณ แป้นสุขา หัวหน้าฝ่ายการเงิน อนุกรรมการ

5) นางณัฐริกา ภาคฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขานุการ/อนุกรรมการ

-14-

**ส่วนที่ 2**

**วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา**

**วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง**

“ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรมเลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี

ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

**พันธกิจ**

1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

2. จัดให้มีสาธารณูปโภคทุกครัวเรือน

3. พัฒนาระบบระบายน้ำ

4. พัฒนาสิ่งแวดล้อม/พัฒนาแหล่งพักผ่อน

5. จัดการศึกษาระบบปฐมวัยให้มีคุณภาพ

6. ส่งเสริมการศึกษาระดับปฐมวัยและมัธยมศึกษา

7. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต

8. ส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพ

9. ปรับปรุงผู้ให้บริการด้านสุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถและคุณภาพการให้บริการ

10. ควบคุมและส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของคนในท้องถิ่น

11. ส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

12. ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจในท้องถิ่นให้ดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล

13. ส่งเสริมและรักษาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

14. ส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

15. ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ อบต.รอบเมือง

**จุดมุ่งหมายการพัฒนา**

## 1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

## 2. ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และห่างไกลยาเสพติด

3. ประชาชนมีสาธารณูปโภค พื้นฐานอย่างพอเพียงในการดำรงชีพ

4. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

5. สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีไม่มีเหตุรำคาญรบกวน

6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

7. ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป

8. ประชาชนมีงานทำ แรงงานมีฝีมือในการทำงาน

9. มีการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต

10. ประชาชนมีจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยร่วมกัน

-15-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการธรรมชาติ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

**นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง**

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้น ดิฉันในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จึงขอแถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดังนี้

นโยบายการบริหารการพัฒนาได้กำหนดโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนคำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

**1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สะพาน และถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรสู่ชุมชน ซ่อมสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

1.2 พัฒนาแหล่งนำสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์

1.3 จัดหาและปรับปรุงน้ำเพื่อการผลิตประปาชุมชน ขุดเจาะบ่อบาดาลในไร่นา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฟรี และก่อสร้างระบบสำรองน้ำใต้ดิน

1.4 จัดหาน้ำในตำบลโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อการเกษตร

1.5 จัดหาแสงส่องสว่างในชุมชน โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

1.6 แก้ไขน้ำท่วมเชิงบูรณาการโดยประสานงาน พร้อมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และจังหวัดในการจัดทำท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

1.7 สนับสนุนการวางผังเมืองและการจัดทำผังเมืองรวม เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชน

1.8 จัดหาเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ และการพัฒนาการประกอบอาชีพ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์

1.9 พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

-16-

**2. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ เพิ่มสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

(ปอดสะอาด)สร้างสุขภาวะทั้งกายและใจ การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการให้ประชาชนในตำบล

รอบเมือง

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาคนทั้งด้านความรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม การรู้เท่าทันสื่อในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางสังคมเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม

2.3 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใกล้เคียง

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสา และองค์กรต่างๆ อาทิ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม อปพร. ตำรวจอาสา กลุ่มเยาวชน และอื่นๆ

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสุขภาพของอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนตำบลรอบเมือง

2.6 สนับสนุนการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ สนับสนุนกิจกรรมองค์กร ภาคประชาชน สังคม และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

**3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ**

3.1 ส่งเสริมอาชีพการสร้างงาน สร้างรายได้ และการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

3.2 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเป็นรายได้ที่ยั่งยืน

3.3 จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในครอบครัว การประกอบอาชีพการเกษตรกรรมและประมง

3.4 ส่งเสริมให้มีระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่างๆ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือทางการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่

**4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

4.1 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบลรอบเมือง

4.2 ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการและการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.3 เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก และหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนให้กับประชาชน

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองทุนขยะ สะสมเงินทองคุ้มครองสุขภาพ เพื่อลดปัญหาขยะจากต้นทาง สร้างรายได้ให้กับชุมชน

4.5 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ไบโอแก๊สฯ ทั้งในครัวเรือนและชุมชนในการประกอบอาชีพ

-17-

**5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

5.1 ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพเทียบเท่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเมืองโดยขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

5.2 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งสร้างวัฒนธรรมอันดีในชุมชนร่วมกันในพื้นที่

5.3 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคของสังคมข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีการสื่อสาร พัฒนาองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม ให้กับเยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

5.4 อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรื่องเป็นสถาบันหลักในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ชุมชนและประชาชน ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมและการปฏิบัติทางศาสนาทุกศาสนา

**6. นโยบายด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง**

6.1 รณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสร้างความสมานฉันท์

6.2 ปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น

6.3 สนับสนุนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน

6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการพัฒนาภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จะบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลรอบเมือง จะมุงมั่นทุ่มเท ทั้งสติปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้การบริหารการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่ข้าพเจ้าได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองต่อไป

-18-

**ส่วนที่ 3**

**ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบ 1- 3**

**(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)**

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ๓๐ กันยายน 2565) โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล แบบ 1 – 3 (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

-19-

แบบที่ 1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง **:** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินการ** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** | | |
| 1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล | ✓ |  |
| 1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา | ✓ |  |
| 1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | ✓ |  |
| 1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | ✓ |  |
| 1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำ  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| **2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** | | |
| 2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาตำบล | ✓ |  |
| 2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตำบล | ✓ |  |
| 2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2.12 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2.13 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ | ✓ |  |

**การวัดและการนำเสนอผล**

- ความถี่ในการวัด : หลังจาก อปท.จัดทำแผนเสร็จและประกาศใช้

- เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ไม่มี การดำเนินการนั้น

-20-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ส่วนที่ 2 ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธ**  **ศาสตร์** | **ปีที่ 2561** | | **ปีที่ 2562** | | **ปีที่ 2563** | | **ปีที่ 2564** | | **ปีที่ 2565** | | **รวม** | |
| โครง  การ | **งบประมาณ** | โครง  การ | **งบประมาณ** | โครง  การ | **งบประมาณ** | โครง  การ | **งบประมาณ** | โครง  การ | **งบประมาณ** | โครง  การ | **งบประมาณ** |
| ยท.1 | 81 | 51,600,000 | 81 | 51,600,000 | 236 | 117,650,000 | 236 | 117,650,000 | 236 | 117,650,000 | 870 | 456,150,000 |
| Pm.2 | 52 | 5,977,400 | 52 | 5,977,400 | 53 | 6,177,400 | 53 | 6,177,400 | 53 | 6,177,400 | 263 | 30,487,000 |
| ยท.3 | 27 | 13,332,000 | 28 | 13,482,000 | 31 | 15,482,000 | 31 | 15,482,000 | 31 | 15,482,000 | 148 | 73,260,000 |
| ยท.4 | 60 | 11,334,020 | 60 | 11,334,020 | 60 | 11,334,020 | 60 | 11,334,020 | 60 | 11,334,020 | 300 | 56,670,100 |
| ยท.5 | 8 | 380,000 | 8 | 380,000 | 9 | 530,000 | 9 | 530,000 | 9 | 530,000 | 43 | 2,350,000 |
| ยท.6 | 30 | 33,552,000 | 30 | 33,552,000 | 30 | 33,552,000 | 30 | 33,552,000 | 30 | 33,552,000 | 150 | 167,760,000 |
| รวม | 258 | 116,175,420 | 259 | 116,325,420 | 419 | 184,725,420 | 419 | 184,725,420 | 419 | 184,725,420 | 1,774 | 786,677,100 |

**เกณฑ์การพิจารณา** : พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มีการกระจายโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างไรการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท.

ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใด

2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธ**  **ศาสตร์** | **ปีที่ 2561** | | **ปีที่ 2562** | | **ปีที่ 2563** | | **ปีที่ 2564** | | **ปีที่ 2565** | | **รวม** | |
| **โครง**  **การ** | **งบประมาณ** | **โครง**  **การ** | **งบประมาณ** | **โครง**  **การ** | **งบประมาณ** | **โครง**  **การ** | **งบ**  **ประมาณ** | **โครง**  **การ** | **งบ**  **ประมาณ** | **โครง**  **การ** | **งบประมาณ** |
| ยท.1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 23,509,901 | 17 | 6,615,861 | 43 | 30,125,762 |
| ยท.2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 502,100 | 6 | 1,239,953 | 10 | 1,742,053 |
| ยท.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ยท.4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,079,760 | 6 | 2,675,132 | 9 | 3,754,892 |
| ยท.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ยท.6 | - | - | - | - | - | - | 10 | 22,705,409 | 10 | 23,334,867 | 20 | 46,040,276 |
| รวม | - | - | - | - | - | - | 43 | 47,797,170 | 39 | 33,865,813 | 82 | 81,662,983 |

**เกณฑ์การพิจารณา** : 1. ทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็จเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เพื่อแสดงให้เห็น

ถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนฯ

2. หากมีร้อยละของโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่า อปท. มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-21-

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)**

**โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่**  **แล้วเสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก** | | **โครงการที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ** | **จำนวน** | **ร้อยละของโครงการะหว่างดำเนินการ** | **จำนวน** | **ร้อยละของโครงการไม่ได้ดำเนินการ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 17 | 43.58 | 5 | 100 | 214 | 57.07 |  |  |  |  | 236 | 56.32 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 6 | 15.38 |  |  | 47 | 12.53 |  |  |  |  | 53 | 12.65 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 |  |  |  |  | 31 | 8.27 |  |  |  |  | 31 | 7.40 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 6 | 15.38 |  |  | 54 | 14.5 |  |  |  |  | 60 | 14.32 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 |  |  |  |  | 9 | 2.5 |  |  |  |  | 9 | 2.15 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | 10 | 25.64 |  |  | 20 | 5.4 |  |  |  |  | 30 | 7.16 |
| **รวม** | **39** | **100** | **5** | **100** | **375** | **100** |  |  |  |  | **419** | **100.00** |

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-22-

**แบบประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง**

|  |
| --- |
| **แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์** |

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ของทุกปี

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

### ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการที่**  **ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 236 | 17 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 53 | 6 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุน  และการท่องเที่ยว | 31 | - |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 60 | 6 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์จัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | - |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข | 30 | 10 |
| รวม | **419** | **39** |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-23-

**โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ/กิจกรรม | | | |
| จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนปี 2565 | จำนวนโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ ประจำปี 2565 | จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง | หมายเหตุ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 236 | 48 | 17 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 53 | 9 | 6 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 31 | - | - |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 60 | 17 | 6 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 9 | 1 | - |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | 30 | 13 | 10 |  |
| **รวม** | **419** | **88** | **39** |  |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **100** | **21.00** | **9.30** |  |

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เฉพาะจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 กับโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 คิดเป็นร้อยละ 21.00 โครงการที่ดำเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 9.30 % องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนด แต่ก็ยังมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถนำมาดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นจึงขอเสนอให้พิจารณานำแผนงาน/โครงการตามที่จัดทำไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนที่ได้วางแนวทางการพัฒนาไว้

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | |
| 1 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนคสล.เดิมหน้าบ้านเลขที่ 103 สิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนายหนูเซียน จอมคำสิงห์ |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 2 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางจันทร์ สุดที่รัตน์ สิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนายสนอง แสงคุณ |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 3 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายเดชา ภูคำธร สิ้นสุดโครงการที่บ้าน  นางจันทร์ ศรีบุบผา |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 4 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินนายทองมี นามรัก สิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนายพิภพ สกุลจุมจัง |  | ✓ |  | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  (ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว) |
| 5 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายจำลอง บัวภา สิ้นสุดโครงการหน้าบ้าน  นางวงเดือน อุตรมาตย์ |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 6 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นานางวงเดือน ไกรยสวน สิ้นสุดโครงการที่นานางเจียม รัตนพันธุ์ |  | ✓ |  | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-25-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | |
| 7 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้านนางพรทิพย์ เทียมทะนง สิ้นสุดโครงการที่บ้านนางทองแพง บุญวิเศษ |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  (ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว) |
| 8 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  จุดเริ่มต้นโครงการจากข้างบ้านนางดวงจันทร์ บุญวิเศษ สิ้นสุดโครงการที่บ้านนางสาวบัญ เขตเจริญ |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 9 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  จุดเริ่มต้นโครงการจากข้างบ้านนายบุญมี เวียงนนท์ สิ้นสุดโครงการที่ บ้านนายไพบูลย์ สุ่มมาตย์ | ✓ |  |  | 500,000 | 195,861 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 10 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  จุดเริ่มต้นโครงการจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232 สิ้นสุดโครงการที่บ้านนางอุไลวรรณ บุระผากา บ้านเลขที่ 252 หมู่ที่ 6 | ✓ |  |  | 500,000 | 481,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 11 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นานายผดุง ขำสุทัศน์ สิ้นสุดโครงการที่ดินนางลำพูน บุตรไสย | ✓ |  |  | 500,000 | 478,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 12 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  จุดเริ่มต้นโครงการจากถนน คสล.เดิมที่นานายทองพูน รักเลิศ สิ้นสุดโครงการที่นานางกาญจนา |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-26-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  **1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | |
| 13 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินนางเพ็ญ แสวงเจริญ สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลขที่ 249 ด้านทิศตะวันออก | ✓ |  |  | 500,000 | 486,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 14 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  สิ้นสุดโครงการที่บ้านสวนศรีฤาชา บ้านเลขที่ 208 หมู่ที่ 10 |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 15 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  จุดเริ่มต้นโครงการจากทางไปห้วยรากไถ  สิ้นสุดโครงการตามระยะทางยาว |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-27-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | |
| 16 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  จุดเริ่มต้นโครงการจากข้างบ้านนายสุรชัย พรมจันทร์  สิ้นสุดโครงการที่บ้านนายสุนทร ปีกกลาง |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 17 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  จุดเริ่มต้นโครงการจากโรงน้ำแข็งสแคร์ไอซ์  สิ้นสุดโครงการที่นานางจินดารัตน์ โชคชัยอนันต์ |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 18 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนคสล,เดิม หน้าบ้านนายอุทัย ใช้มาจ่าย  สิ้นสุดโครงการที่ตามระยะทางยาว |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 19 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายเฉลิม สังฆะมณี สิ้นสุดโครงการที่นานางสุภาพร ศรีรอด |  | ✓ |  | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  (ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว) |
| 20 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 จุดเริ่มต้นโครงการ  จากหลังโรงแรมแสนรักรีสอร์ท สิ้นสุดโครงการที่นานางน้ำทิพย์  โคตรหลักธรรม | ✓ |  |  | 500,000 | 251,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 21 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางสาวพันธิภา แก้วนาเหนือ  สิ้นสุดโครงการที่นานางกัณยารัตน์ แก้วนาเหนือ |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-28-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | |
| 22 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18  จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางปลายมาศ จำปาวัลย์ บ้านเลขที่ 42  สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลขที่ 347 บ้านนายไตรภพ นามไพร |  | ✓ |  | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  (ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว) |
| 23 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 แบ่งเป็น 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการจากถนน คสล.เดิมตรงข้ามที่นานายสุวรรณ ชาสูงเนิน สิ้นสุดโครงการที่สวนมูลมังฟาร์ม | ✓ |  |  | 500,000 | 491,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 24 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 แบ่งเป็น 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการจากถนน คสล.เดิมบ้านนางดวงจันทร์ จันทรวิภาค สิ้นสุดโครงการที่บ้านนายอำนาจ แสนศักดิ์  ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการจากข้างบ้านนางดวงจันทร์ จันทรวิภาคสิ้นสุดโครงการที่บ้านนางหนูจันทร์ ศรีระกิจ |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 25 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19  จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายอัครเดช ทวีคูณ  สิ้นสุดโครงการข้างศูนย์การค้าประตูน้ำ |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-29-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | |
| 26 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19  จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายสุไชย อุดมทรัพย์ สิ้นสุดโครงการที่บ้านพันตรีราม อุดมทรัพย์ |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 27 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20  จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านศรอนงค์ บ้านเลขที่ 555 สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลขที่ 167 หมู่ที่ 20 |  | ✓ |  | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  (ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว) |
| 28 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4  จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านเลขที่ 335  สิ้นสุดโครงการที่เชื่อต่อท่อระบายน้ำเดิมหน้าบ้านเลขที่ 244 |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 29 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5  จุดเริ่มต้นโครงการข้างหอพัก D486  สิ้นสุดโครงการข้างบ้านเลขที่ 451 หมู่ที่ 5 |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 30 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 17  จุดเริ่มต้นโครงการที่นานางราตรี นิลผาย สิ้นสุดโครงการที่นา  นายไพรัตน์ พันธ์แสง |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 31 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 17  จุดเริ่มต้นโครงการที่ข้างบ้านนายศิรินทร ศรีทอง สิ้นสุดโครงการ  ที่บ้านนายโสภา พิศักดิ์ |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-30-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | |
| 32 | ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายใน หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการจากสี่แยกบ้านนายดุสิต หล้าก่ำ บ้านเลขที่ 183  ถึงบ้านนางแจ๋ว ศรีทอง บ้านเลขที่ 40 | ✓ |  |  | 500,000 | 273,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 33 | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete  ถนนสายภายใน หมู่ที่ 3  จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 380 | ✓ |  |  | 500,000 | 499,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 34 | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete  ถนนสายภายใน หมู่ที่ 4  จุดเริ่มต้นโครงการจากโรงเรียนบ้านรอบเมือง สิ้นสุดโครงการที่สามแยกทางเข้าวัดบ้านรอบเมือง | ✓ |  |  | 500,000 | 498,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 35 | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete  ถนนสายภายใน หมู่ที่ 4 แบ่งเป็น 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายนิยม ศรีแก้ว สิ้นสุดโครงการบ้านพรเลิศ  ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายบุญบันดาล สิ้นสุดโครงการที่ดินนายหอม สาศิริ | ✓ |  |  | 500,000 | 499,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-31-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | |
| 36 | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete  ถนนสายภายใน หมู่ที่ 5  จุดเริ่มต้นโครงการจากหอพักชายนวคุณ หมู่ที่ 2 จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายสุภาพ พุทธธะปัญโญ |  | ✓ |  | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  (ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว) |
| 37 | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete  ถนนสายภายใน หมู่ที่ 17 แบ่งเป็น 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการจากหอพักนันทิยา สิ้นสุดโครงการที่บ้านนายจันทร์ บุญวิเศษ บ้านเลขที่ 22  ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางเรียง แสนกุล บ้านเลขที่ 14/1 สิ้นสุดโครงการที่บ้านนางเข็มเพชร นิลผาย บ้านเลขที่ 96 | ✓ |  |  | 500,000 | 499,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-32-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | |
| 38 | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete  ถนนสายภายใน หมู่ที่ 19 แบ่งเป็น 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนบายพาสเลี่ยงเมืองหมายเลข  23 สิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 14  ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านเลขที่ 14  จุดสิ้นสุดโครงการที่บ้านเลขที่ 17 | ✓ |  |  | 500,000 | 499,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 39 | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete  ถนนสายภายใน หมู่ที่ 19  จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนายกรสิทธิ์ อรรคคำ  สิ้นสุดโครงการที่บ้านนายวิทยา โคตรยันต์ | ✓ |  |  | 500,000 | 488,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 40 | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete  ถนนสายภายใน หมู่ที่ 19 แบ่งเป็น 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการจากร้านสุรศักดิ์การยาง สิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 435  ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการจากบริษัทจีเอสเซอร์วิสซัพพลาย  สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลขที่ 189 | ✓ |  |  | 500,000 | 467,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-33-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | |
| 41 | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete  ถนนสายภายใน หมู่ที่ 19  จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนลาดยางเดิมหลังบ้านนายนิพล  อ่อนประทุม สิ้นสุดโครงการที่นานางดวง ไชยชนะ | ✓ |  |  | 500,000 | 343,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 42 | ก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรังผิวทางลูกรังสายทางถนนภายใน หมู่ที่ 7  จุดเริ่มต้นโครงการที่นานายสมพงษ์ ผลินยศสิ้นสุดโครงการที่นา  นางหนู ศรีโคตา | ✓ |  |  | 500,000 | 188,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 43 | ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| **รวม 43 โครงการ** | | | | | **21,500,000** | **6,615,861** |  |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-34-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  **1.2 แผนงานเคหะและชุมชน**  **งานไฟฟ้าและประปา** | | | | | | | |
| 1 | อุดหนุนโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 |  |  | ✓ | 100,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 2 | อุดหนุนโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 19 |  |  | ✓ | 100,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 3 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 15 | ✓ |  |  | 100,000 | 100,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 4 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 15 |  |  | ✓ | 100,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 5 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 19 |  |  | ✓ | 200,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| **รวม 5 โครงการ** | | | | | **600,000** | **100,000** |  |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-35-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**   * 1. **แผนงานบริหารงานทั่วไป**   **งานบริหารทั่วไป** | | | | | | | |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ✓ |  |  | 500,000 | 741,453 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 2 | โครงการจัดประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น |  |  | ✓ | 15,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 3 | เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | ✓ |  |  | 10,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  (ไม่ใช้งบประมาณ) |
| 4 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.รอบเมือง |  |  | ✓ | 500,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 5 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน/เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร  ส่วนตำบล |  |  | ✓ | 200,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ | ✓ |  |  | 300,000 | 61,500 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 7 | ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ |  |  | ✓ | 50,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 8 | อบต.รอบเมืองใสสะอาด |  |  | ✓ | 100,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 9 | อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ✓ |  |  | 20,000 | 20,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| **รวม 9 โครงการ** | | | | | **1,705,000** | **822,953** |  |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-36-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**  **2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**  **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | |
| 1 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน |  |  | ✓ | 50,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 2 | ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน |  |  | ✓ | 50,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| **รวม 2 โครงการ** | | | | | **100,000** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**  **2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**  **งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดงานวัน อปพร. |  |  | ✓ | 20,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 2 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | ✓ |  |  | 150,000 | 117,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 3 | โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด |  |  |  | 65,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 4 | อุดหนุนศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย | ✓ |  |  | 300,000 | 300,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| **รวม 4 โครงการ** | | | | | **535,000** | **417,000** |  |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-37-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | แหล่งที่มาของงบประมาณ |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ  ตามแผนพัฒนา | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**  **4.1 แผนงานการศึกษา**  **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | | | |
| 1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก |  |  | ✓ | 30,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพครู |  |  | ✓ | 100,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ✓ |  |  | 850,000 | 544,680 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 4 | ฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | ✓ | 50,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 5 | อาหารกลางวัน ร.ร.สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.รอบเมือง /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง | ✓ |  |  | 800,000 | 411,936 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 6 | นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ |  |  | ✓ | 20,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| **รวม 6 โครงการ** | | | | | **1,750,000** | **956,616** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**  **4.1 แผนงานการศึกษา**  **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง | ✓ |  |  | 1,000,000 | 829,516 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 2 | ค่าก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง | ✓ |  |  | 100,000 | 62,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 3 | ค่าก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง | ✓ |  |  | 500,000 | 362,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 4 | โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง | ✓ |  |  | 500,000 | 465,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| **รวม 4 โครงการ** | | | | | **2,100,000** | **1,718,516** |  |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-38-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | | งบประมาณ | | | | แหล่งที่มาของงบประมาณ |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ  ตามแผนพัฒนา | | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**  **4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**  **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | |  |  | ✓ | | | 20,000 | |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 2 | แข่งขันกีฬาฟุตซอล | |  |  | ✓ | | | 20,000 | |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 3 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | |  |  | ✓ | | | 10,000 | |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 4 | แข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | |  |  | ✓ | | | 20,000 | |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| **รวม 4 โครงการ** | | | | | | | | **70,000** | |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**  **4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**  **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | |
| 1 | ประเพณีวันสงกรานต์วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ | |  |  | ✓ | | | 20,000 | |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 2 | ส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวดประจำของจังหวัดร้อยเอ็ด | |  |  | ✓ | | | 15,000 | |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 3 | อบรมคุณธรรม จริยธรรม | |  |  | ✓ | | | 10,000 | |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 4 | อบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน | |  |  | ✓ | | | 10,000 | |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 5 | อุดหนุนโครงการสมนาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป จังหวัดร้อยเอ็ด | |  |  | ✓ | | | 10,000 | |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 6 | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด | |  |  | ✓ | | | 5,000 | |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| **รวม 6 โครงการ** | | | | | | | | **70,000** | |  |  |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-39-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข**  **6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**  **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | | | | |
| 1 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | ✓ |  |  | 60,000 | 58,593 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 2 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ✓ |  |  | 60,000 | 58,849 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| **รวม 2 โครงการ** | | | | | **120,000** | **117,442** |  |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-40-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข**  **6.2 แผนงานสาธารณสุข**  **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | | | |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะ |  |  | ✓ | 200,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 2 | โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ✓ |  |  | 70,000 | 43,600 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 3 | โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ |  |  | ✓ | 10,000 |  | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 4 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข | ✓ |  |  | 400,000 | 280,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| **รวม 4 โครงการ** | | | | | **680,000** | **323,600** |  |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-41-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | **แหล่งที่มาของงบประมาณ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข**  **6.3 แผนงานงบกลาง**  **งานงบกลาง** | | | | | | | |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ✓ |  |  | 50,000 | 48,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  (เงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์) |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ✓ |  |  | 4,416,000 | 3,854,200 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  (เงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์) |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ✓ |  |  | 18,600,000 | 17,974,100 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ  (เงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์) |
| 4 | เงินสำรองจ่าย | ✓ |  |  | 3,000,000 | 567,525 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเมือง | ✓ |  |  | 400,000 | 350,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| 6 | สมทบกองทุนสวัสดิการตำบลรอบเมือง | ✓ |  |  | 100,000 | 100,000 | งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ |
| **รวม 6 โครงการ** | | | | | **26,566,000** | **22,893,825** |  |

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

-42-

**สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.**

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น 419 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สามารถดำเนินการได้จำนวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.30 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปโภคการอันเป็นการส่งเสริมความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน เช่นการก่อสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน 17 โครงการคิดเป็นร้อยละ 4.05 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี** เป็นการพัฒนาและ

ปรับปรุงการบริหารจัดการ ยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ ทันการณ์และบริหารงานแบบเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมทั้งภายในองค์กรและชุมชนปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบข่าวสาร สถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยตลอดเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน 6 โครงการคิดเป็นร้อยละ 1.43 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว** เป็นการพัฒนา

และส่งเสริมการมีงานทำของประชาชน พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน - โครงการคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น** เป็นการ

พัฒนาครอบคลุมเกี่ยวกับด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรม นันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน 6 โครงการคิดเป็นร้อยละ 1.43 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการธรรมชาติ** เป็นการพัฒนา

ครอบคลุมกิจกรรมประกอบด้วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ พัฒนาท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและงานประจำปี เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน - โครงการคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข** เป็นการพัฒนา

ครอบคลุมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตตำบลรอบเมืองให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าและที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่อาศัยและมีทรัพยากรใช้ตลอดไป องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน 10 โครงการคิดเป็นร้อยละ 2.38 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

-43-

**ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความ

ต้องการของประชาชนมีมาก

1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง

เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการทำโครงการ

1. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ
2. ประชาชนในตำบลขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. การดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควรเนื่องจากปัจจัย

ด้านปัญหาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่รุนแรงและสำคัญตามลำดับก่อนหลังและปัจจัยด้านนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องในการบริหารทำให้โครงการต่างๆที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายและจำเป็นต้องกระจายการพัฒนาไปทุกสาขา

6. มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้มีการเพิ่มเติม/แก้ไขแผนตลอดเวลาทำให้การแก้ไขปัญหาประชาชนล่าช้าออกไป

จากปัญหาและอุปสรรค เหล่านี้ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำปัจจัยเหล่านี้มาศึกษาวิเคราะห์สรุปเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อๆไป

**ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้

1. โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ขอให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในแต่ละเขตพื้นที่ได้ออกสำรวจความต้องการ

ของประชาชนก่อนเพื่อให้การนำเสนอผลงาน/แผนงาน/โครงการ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการต่างๆขอให้ระบุชัดเจน เพราะอาจมีผลกระทบต่อประชาชน

ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างของโครงการนั้นๆ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ควรดำเนินการโครงการมติคณะกรรมการติดตามฯขอเสนอโครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ภายในตำบลรอบเมืองเพื่อโปรดพิจารณา

5. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมควรดูโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลักเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท.

6. การจัดทำแผนฯ/ข้อบัญญัติฯควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม